其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目环境保护设施与主体工程同步进行了设计，环境保护设施的设计符合相关环境保护设计规范的要求，本项目落实了污染防治措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

本项目环境保护设施施工与设计施工单位签订了技术协议与施工合同，环境保护设施与主体工程进行了同步施工。项目在施工过程中组织实施了《山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目环境影响报告书》及其批复中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

本项目于2020年12月开工建设， 2021年10月25日主体工程及其配套的环保设施全部建成。2021年12月7日正式启动了环保设施竣工环境保护验收调试工作，2022年2月7日调试完成。调试期间公司严格按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目环境影响报告书》及其批复要求，开展了验收自查、整改工作。2021年12月，编制了《山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目竣工环境保护验收监测方案》，并委托山西嘉誉检测科技有限公司于2022年1月5日～6日对本项目环保设施污染物排放情况进行了监测。2022年2月底，组织编制完成了《山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目竣工环境保护验收监测报告》。2022年3月3日，公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，组织相关环保专家、监测单位、环评单位以及环保设施设计单位成立了验收工作组，现场核查了本项目及环境保护设施和措施的落实情况。

验收结论：山西华凯伟业科技有限公司年产6万吨混凝土外加剂项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，落实了环评报告和批复文件中提出的各项污染防治措施和生态恢复措施。验收调查、监测结果表明，各污染源均能够实现达标排放，污染物排放总量满足环保主管部门批复的总量控制指标要求，不存在国家规定的验收不合格情形，验收组认为，本项目符合建设项目竣工环保验收条件，验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目在设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。

- 其他环境保护措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司已成立环境保护委员会，由总经理负责，组成人员为环保科以及各车间等相关部门的负责人。公司设环保科，环保科担任厂内的日常环境管理工作。环保科定员2名，其中科长1名，科员1名，专门负责厂内的监测工作。各车间设立环保领导小组，由厂长负责。环保管理人员，定期检查环保设施运行情况，并建立污染源档案。同时公司制定了《环境保护目标责任制》、《环境事故应急管理制度》、《“三废”管理制度》等环境保护相关制度。

（2）环境风险防范措施

公司编制了《突发环境事件应急预案》。2022年1月7日，清徐县环境监察大队对本项目突发环境事件应急预案进行了备案，备案编号：140121-2022-001-L。本项目已按照应急预案报告中的要求，制定了相关的应急管理制度，配备了应急物资，对厂内工作人员进行定期应急演练与培训，确保在突发环境事故下，应急措施能够落实到位。

（3）环境监测计划

公司制定了自行监测方案，定期委托有资质的环境监测站开展监测，按时将监测结果统计和上报并进行信息公开。

山西华凯伟业科技有限公司

2022年3月8日